会议报名管理系统 — 禅道管理过程信息报告

项目管理工具：禅道（ZenTao）开源版 项目名称：会议报名管理系统 报告日期：2026-05-21

一、项目概况

| 项目字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目编号 | P2026-001 |
| 项目名称 | 会议报名管理系统 |
| 项目类型 | 软件开发 |
| 项目经理 | 管理员 |
| 开始日期 | 2026-05-21 |
| 计划上线 | 2026-05-21 |
| 项目状态 | 已完成 |

二、产品需求管理

2.1 需求模块划分

在禅道中创建产品「会议报名管理系统」，需求按模块分层管理：

| 需求模块 | 模块负责人 | 需求数 |
| --- | --- | --- |
| 用户管理 | — | 4 |
| 会议管理 | — | 5 |
| 报名管理 | — | 5 |
| 系统管理 | — | 2 |
| 合计 | — | 16 |

2.2 需求清单（禅道需求视图）

| 编号 | 需求名称 | 模块 | 优先级 | 状态 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-001 | 用户注册 | 用户管理 | P1 | 已发布 | 已完成 |
| REQ-002 | 用户登录 | 用户管理 | P1 | 已发布 | 已完成 |
| REQ-003 | 用户登出 | 用户管理 | P2 | 已发布 | 已完成 |
| REQ-004 | 查看个人信息 | 用户管理 | P2 | 已发布 | 已完成 |
| REQ-005 | 浏览会议列表 | 会议管理 | P1 | 已发布 | 已完成 |
| REQ-006 | 查看会议详情 | 会议管理 | P1 | 已发布 | 已完成 |
| REQ-007 | 创建会议 | 会议管理 | P1 | 已发布 | 已完成 |
| REQ-008 | 编辑会议 | 会议管理 | P1 | 已发布 | 已完成 |
| REQ-009 | 删除会议 | 会议管理 | P2 | 已发布 | 已完成 |
| REQ-010 | 报名会议 | 报名管理 | P1 | 已发布 | 已完成 |
| REQ-011 | 取消报名 | 报名管理 | P1 | 已发布 | 已完成 |
| REQ-012 | 查看我的报名 | 报名管理 | P2 | 已发布 | 已完成 |
| REQ-013 | 查看报名名单 | 报名管理 | P2 | 已发布 | 已完成 |
| REQ-014 | 检查报名状态 | 报名管理 | P2 | 已发布 | 已完成 |
| REQ-015 | 权限控制 | 系统管理 | P1 | 已发布 | 已完成 |
| REQ-016 | 路由守卫 | 系统管理 | P2 | 已发布 | 已完成 |

2.3 需求优先级分布

P1（核心功能）：10 个  62.5%
P2（增强功能）：6 个   37.5%
P3（远期规划）：0 个   0%

三、项目研发过程

3.1 禅道项目信息

在禅道中创建项目，关联产品「会议报名管理系统」：

| 项目字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 关联产品 | 会议报名管理系统 |
| 项目团队 | 开发者 x 1 |
| 项目工期 | 1 天（单日交付） |
| 开发方式 | 敏捷开发（Scrum） |

3.2 迭代规划（Sprint 1）

Sprint 1 为项目唯一迭代，覆盖全部 16 个需求，拆分为 22 个任务：

| 任务编号 | 任务名称 | 关联需求 | 预估工时(h) | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-001 | 数据库建表 user/meeting/registration | REQ-001~016 | 1 | 已完成 |
| T-002 | 初始化 SQL 脚本及管理员数据 | REQ-001 | 0.5 | 已完成 |
| T-003 | 实体类编写（User/Meeting/Registration） | REQ-001~016 | 1 | 已完成 |
| T-004 | DTO 类编写（ApiResult/LoginRequest） | REQ-001~016 | 0.5 | 已完成 |
| T-005 | UserMapper 接口 + XML | REQ-001~004 | 0.5 | 已完成 |
| T-006 | MeetingMapper 接口 + XML（含子查询） | REQ-005~009 | 1 | 已完成 |
| T-007 | RegistrationMapper 接口 + XML | REQ-010~014 | 1 | 已完成 |
| T-008 | UserService 业务逻辑 | REQ-001~004 | 1 | 已完成 |
| T-009 | MeetingService 业务逻辑 | REQ-005~009 | 0.5 | 已完成 |
| T-010 | RegistrationService 业务逻辑 | REQ-010~014 | 1.5 | 已完成 |
| T-011 | UserController（注册/登录/登出/信息） | REQ-001~004 | 1 | 已完成 |
| T-012 | MeetingController（CRUD + 权限） | REQ-005~009,015 | 1 | 已完成 |
| T-013 | RegistrationController（报名/取消/查询） | REQ-010~014 | 1 | 已完成 |
| T-014 | CORS 跨域配置 | REQ-001~016 | 0.5 | 已完成 |
| T-015 | SPA 路由转发配置 | REQ-001~016 | 0.5 | 已完成 |
| T-016 | Vue 项目初始化 + 路由配置 | REQ-001~016 | 0.5 | 已完成 |
| T-017 | 登录/注册页面开发 | REQ-001~003 | 1.5 | 已完成 |
| T-018 | 会议列表/详情页面开发 | REQ-005~006 | 1.5 | 已完成 |
| T-019 | 报名/取消功能页面 | REQ-010~012,014 | 1.5 | 已完成 |
| T-020 | 管理后台页面开发 | REQ-007~009,013 | 2 | 已完成 |
| T-021 | 路由守卫集成（未登录/权限检查） | REQ-015~016 | 1 | 已完成 |
| T-022 | API 测试 + Bug 修复 | REQ-001~016 | 2 | 已完成 |
| 合计 | 22 个任务 | 全部需求 | 23 h | 全部完成 |

3.3 任务工时统计

总预估工时：23 小时
总实际工时：~20 小时
工时偏差：-13%（提前完成）
​
按模块拆分：
├── 后端开发：12 小时（52%）
├── 前端开发：8 小时（35%）
├── 数据库：1.5 小时（7%）
└── 测试修复：1.5 小时（6%）

四、Bug 管理

4.1 Bug 清单（禅道 Bug 视图）

在禅道中提交和跟踪 Bug，按严重程度分级：

| Bug编号 | Bug标题 | 严重程度 | 优先级 | 状态 | 解决方案 | 创建人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | MySQL 中文插入报错 Data too long | 2-严重 | P1 | 已关闭 | 命令行加 --default-character-set=utf8mb4 | 开发者 |
| BUG-002 | 进入页面默认显示会议列表而非登录页 | 3-一般 | P1 | 已关闭 | 修改路由 redirect 为 /login，添加守卫 | 开发者 |
| BUG-003 | 用户登录刷新后状态丢失 | 3-一般 | P1 | 已关闭 | 引入 localStorage 持久化用户信息 | 开发者 |
| BUG-004 | 管理员查看报名列表的权限校验 | 3-一般 | P2 | 已关闭 | MeetingController 加 Role 检查 | 开发者 |
| BUG-005 | 报名满额时错误提示不明确 | 4-建议 | P3 | 已关闭 | 优化异常提示文案 | 开发者 |

4.2 Bug 统计分析

按严重程度：
├── 1-致命：0 个（0%）
├── 2-严重：1 个（20%）
├── 3-一般：3 个（60%）
└── 4-建议：1 个（20%）
​
按解决状态：
├── 已关闭：5 个（100%）
├── 待解决：0 个（0%）
└── 重新打开：0 个（0%）
​
修复用时：
├── BUG-001：10 分钟
├── BUG-002：15 分钟
├── BUG-003：20 分钟
├── BUG-004：10 分钟
└── BUG-005：5 分钟

五、测试管理

5.1 禅道测试用例视图

在禅道中创建测试用例，按模块和用例类型组织：

| 用例编号 | 用例名称 | 所属模块 | 用例类型 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-001 | 注册新用户—正常流程 | 用户管理 | 功能测试 | P1 | 通过 |
| TC-002 | 注册—用户名重复 | 用户管理 | 异常测试 | P1 | 通过 |
| TC-003 | 登录—正常流程 | 用户管理 | 功能测试 | P1 | 通过 |
| TC-004 | 登录—密码错误 | 用户管理 | 异常测试 | P1 | 通过 |
| TC-005 | 登录—用户不存在 | 用户管理 | 异常测试 | P2 | 通过 |
| TC-006 | 未登录访问受保护接口 | 用户管理 | 安全测试 | P1 | 通过 |
| TC-007 | 创建会议—有限容量 | 会议管理 | 功能测试 | P1 | 通过 |
| TC-008 | 创建会议—不限容量 | 会议管理 | 功能测试 | P2 | 通过 |
| TC-009 | 获取会议列表—含报名人数 | 会议管理 | 功能测试 | P1 | 通过 |
| TC-010 | 获取会议详情—完整信息 | 会议管理 | 功能测试 | P1 | 通过 |
| TC-011 | 获取不存在的会议 | 会议管理 | 异常测试 | P2 | 通过 |
| TC-012 | 编辑会议—信息更新 | 会议管理 | 功能测试 | P1 | 通过 |
| TC-013 | 编辑不存在的会议 | 会议管理 | 异常测试 | P2 | 通过 |
| TC-014 | 报名—正常流程 | 报名管理 | 功能测试 | P1 | 通过 |
| TC-015 | 报名—重复报名 | 报名管理 | 异常测试 | P1 | 通过 |
| TC-016 | 报名—满额拒绝 | 报名管理 | 异常测试 | P1 | 通过 |
| TC-017 | 报名—会议非 UPCOMING 状态 | 报名管理 | 异常测试 | P2 | 通过 |
| TC-018 | 取消报名—正常流程 | 报名管理 | 功能测试 | P1 | 通过 |
| TC-019 | 取消已取消的报名 | 报名管理 | 异常测试 | P2 | 通过 |
| TC-020 | 查看我的报名—关联会议信息 | 报名管理 | 功能测试 | P2 | 通过 |
| TC-021 | 管理员查看报名名单 | 报名管理 | 功能测试 | P2 | 通过 |
| TC-022 | 普通用户查看报名名单—权限不足 | 系统管理 | 安全测试 | P1 | 通过 |
| TC-023 | 普通用户创建会议—权限不足 | 系统管理 | 安全测试 | P1 | 通过 |
| TC-024 | 普通用户删除会议—权限不足 | 系统管理 | 安全测试 | P2 | 通过 |
| TC-025 | 普通用户登录后访问管理员页面—路由守卫 | 系统管理 | 安全测试 | P2 | 通过 |

5.2 测试覆盖率

用例总数：25 个
├── 功能测试：11 个（44%）
├── 异常测试：9 个（36%）
└── 安全测试：5 个（20%）
​
测试结果：
├── 通过：25 个（100%）
├── 失败：0 个（0%）
└── 阻塞：0 个（0%）
​
覆盖模块：
├── 用户管理：6 个（24%）
├── 会议管理：7 个（28%）
├── 报名管理：8 个（32%）
└── 系统管理：4 个（16%）

六、项目质量报告

6.1 质量指标总览

| 指标 | 值 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| 需求完成率 | 16/16（100%） | ✅ 优秀 |
| 任务完成率 | 22/22（100%） | ✅ 优秀 |
| Bug 解决率 | 5/5（100%） | ✅ 优秀 |
| 测试通过率 | 25/25（100%） | ✅ 优秀 |
| 计划准时率 | 100%（当日交付） | ✅ 优秀 |

6.2 Bug 密度

代码规模：
├── 后端 Java 文件：17 个，约 1200 行
├── 前端 Vue/JS 文件：13 个，约 800 行
├── SQL + XML 配置：6 个，约 200 行
└── 总代码行数：约 2200 行
​
Bug 密度：5 个 / 2200 行 = 2.27 个/KLOC
行业平均参考：4-8 个/KLOC
评级：低于行业平均，质量较好

七、项目总结（禅道项目总结视图）

7.1 项目完成情况

计划开始：2026-05-21
实际开始：2026-05-21
计划完成：2026-05-21
实际完成：2026-05-21
工期偏差：0 天（准时交付）
​
计划工作量：23 人时
实际工作量：约 20 人时
工作量偏差：-13%
​
需求数量：16 个（全部完成）
任务数量：22 个（全部完成）
Bug 数量：5 个（全部解决）
用例数量：25 个（全部通过）

7.2 遗留问题与风险

| 编号 | 问题描述 | 影响 | 建议处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| RISK-001 | 密码明文传输和存储 | 安全风险 | 后续引入 BCrypt 加密 |
| RISK-002 | 基于 Session 的登录态，不支持跨服务 | 扩展性 | 后续升级为 JWT Token |
| RISK-003 | 无分页查询，数据量大时性能下降 | 性能 | 添加 MyBatis 分页插件 |
| RISK-004 | 无自动化部署脚本 | 效率 | 后续引入 Docker 部署 |

7.3 项目干系人

| 角色 | 人员 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | — | 项目整体管理与协调 |
| 产品经理 | — | 需求定义与验收 |
| 后端开发 | — | Spring Boot API 开发 |
| 前端开发 | — | Vue 3 页面开发 |
| 测试人员 | — | API 测试与 Bug 跟踪 |
| 部署运维 | — | 环境配置与发布 |

八、禅道使用总结

8.1 禅道中使用的模块

| 模块 | 用途 | 数据量 |
| --- | --- | --- |
| 产品 | 管理需求 | 1 个产品 |
| 需求 | 描述功能点 | 16 条 |
| 项目 | 关联产品与团队 | 1 个项目 |
| 迭代 | Sprint 规划 | 1 个迭代 |
| 任务 | 拆解开发工作 | 22 条 |
| Bug | 跟踪缺陷 | 5 条 |
| 测试用例 | 功能/异常/安全测试 | 25 条 |
| 测试结果 | 记录执行结果 | 25 条 |

8.2 禅道管理流程

产品创建
    ↓
需求创建（按模块分类、设优先级）
    ↓
项目创建（关联产品）
    ↓
迭代规划（拆分需求为任务）
    ↓
任务执行（开发人员进行）
    ↓
Bug 提交与修复
    ↓
测试用例编写与执行
    ↓
需求验收与发布

九、附录

9.1 禅道数据库与项目数据库的对应关系

| 禅道概念 | 项目中的对应 |
| --- | --- |
| 产品 | 会议报名管理系统 |
| 产品需求 | 功能点（用户注册、会议创建等） |
| 项目 | 会议报名管理系统开发 |
| 迭代/Sprint | Sprint 1（全功能交付） |
| 需求状态：已计划→研发中→测试中→已发布 | 需求生命周期 |
| Bug 严重程度：1-致命 / 2-严重 / 3-一般 / 4-建议 | 缺陷分级 |
| 测试用例 | Postman 集合中的测试项 |

9.2 禅道操作截图说明

若需展示禅道管理过程，可在禅道中截图以下页面：

- 产品页面：展示产品名称、需求列表、模块树

- 项目页面：展示项目进度、任务看板、团队信息

- 需求详情页：展示需求描述、优先级、关联任务

- Bug 列表页：展示 Bug 统计、严重程度分布

- 测试用例页：展示用例执行结果、通过率统计

- 项目总结页：展示项目完成度、工时统计、质量指标